107年3月總務簡訊
1. 「工具機學院大樓新建工程」工程廠商已於107年2月23日申報完工。
2. 「新校區停車場、景觀及綠籬設施等新建工程」共分為三個工程標案：
工程名稱	開工	竣工	目前進度
道路AC舖設及排水溝工程	106.11.26	107.2.21	辦理驗收事宜
新校區環場人步道設置等工程	107.2.21		目前依契約規定辦理施工中
新校區南側景觀及道路交通改善等工程			3月6日召開本案細部設計圖說審查會議，目前由廠商依會議結論辦理修正中辦理，預定於3月16日完成修正。

1. 「新校區開發案環境影響差異分析」案，目前已完成新校區土地及建築物初步配置方案，並已於107年3月6日提報本校校園規劃小組審議，預定於107年3月27日提報校發會審議。
2. 「校園景觀美化及保育區整地等工程委託技術服務」業於107年1月7日開工，目前由廠商辦理本工程規畫事宜。
3. 「工業工程管理館與工程館間步道延伸等工程」辦理第二次公開招標中，預定3月15日開標。
4. 「校內建築物（國秀樓、工程館與管理館）電梯汰換工程」已評選出最有利標廠商，目前辦理簽約中。
5. 「污水廠設備功能更新及水再生系統工程」案，委託技術服務已於107.3.7開標，計有一家廠商投標且資格符合，預計於107.3.13召開評審會議。
6. 「工具機學院大樓公共藝術設置」案正辦理師生參與票選活動；訂於107年3月28日(三)召開公共藝術徵選決選會議。
7. 「誠樸館結構補強工程」廠商已於107年2月1日開工，完工期限為6月15日。
8. 「新校區運動場看臺工程」擬委託建築師辦理規劃設計監造，已成立評選小組，續辦委託技術服務招標文件及上網公告。
9. 「青永館室內運動空間及國秀樓梯間改善工程」業於107年3月1日與建築師完成委託技術服務議價作業，正辦理訂約及後續規劃設計事宜。
10. 「誠樸館裝修工程」委託技術服務已成立評審小組，並完成上網招標作業，預計於107年3月13日開標，本校訂於3月14日(三)辦理評審會議，擬於107年8月工程完竣。
11. 積極辦理校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔及場地管理等各項事務支援工作。
12. 本校場地借用事宜，107年2月份申請時數計2279小時。
13. 持續辦理本校各單位設備、儀器、勞務等各項採購作業及驗收作業及勞健保加退保事宜。
14. 辦理本校工程學院「光學干涉儀等教學套件」等購案招標。
17.積極處理本校事務支援申請案件，107年2月份申請件數計55件。
18於107年2月13日更新全校分機號碼表。
19.駐警隊工作報告：
時間	辦 理 事 項
	協助調閱監視畫面計4件
2/4	玉山銀行借用本校場地舉辦活動，協助交管等事宜。
2/6	安麗公司借用本校場地舉辦活動，協助交管等事宜。
2/6	本校「汽機車停車場管理費收費要點修訂案」及「車輛管理辦法修訂案」管考案准予結案。
2/8	簽准「貼心親善車證」乙案
2/10	管考案：「請總務處就入校貴賓停車費之收取、禮遇等實務問題制(修)定SOP、QA並廣為宣導」准予結案
2/14	簽准「停車管理費收費費率」乙案。
2/14	管考案：「請總務處研議對於因突發事故致行動不便之教職員生，設置臨時博愛車位之可行性」准予結案。
2/21	開始實施西側門（後門）出、入口僅供申辦本校停車識別證者進、出，未申辦者及來賓一律從大門出、入。

20.自3月5日起至6月29日止辦理盤點，期間財產系統關閉，無法辦理移轉及報廢，請本校教職員工配合辦理。
21.凡本校購置之財物雖已無財產貼條(表示多年前曾經報廢但未依程序繳回變賣或擅自取回使用者)仍應依程序繳回廢品變賣，不得自行處理或提供校外人士回收變賣。
22.製作國有財產增減表及增減結存表月報，並函報教育部。全校財產、非消耗品及無形資產之入帳、減損相關表件。
23.辦理固定資產攤提折舊作業。辦理庫發品發放及結存統計作業。
24.完成擬價購坪林段832地號土地申報教育部相關作業。
25.完成土地被占用案報部作業及催促占用戶自行騰空返還等相關事宜。
26.完成地下水權展限案，及107年公告地價調整及財產卡修改業務。
27.本校107年2月份線上簽核公文績效指標84.72%(981/1158)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率83.28%(981/1178)。
28.本處107年2月份線上簽核公文比率83.85%(109/130)，其中線上簽核公文佔收創文比率74.66%(109/146)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
29.107年2月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數25件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)332件，其中全程線上簽核數167件，電子公文(當月結案)歸檔1183件，發文平均使用日數為2.09。
30.完成106 學年度第2 學期新卸任一、二級主管之電子公文異動設定，移交待核示公文之流程異動。
31.依限完成「106 年提升檔案管理績效計畫」成果報告及收支結算表報部作業。
32.完成106年度已屆保密期限機密檔案清查作業；完成105年紙質類檔案清查作業，總計3517件。
33.本校107年度各單位採購案業已開始，各單位辦理採購時仍應遵守政府綠色採購政策，選用具環保標章之物品，教育部規定本年度仍需達90% 標準之要求，請各單位賡續配合。
34.協助辦理本校「污水廠設備功能更新及水再生系統工程」委託技術服務評審案。
35.協助辦理內政部建築研究所「永續智慧社區創新實證示範計畫」撰寫事宜。
36續辦教育部「所屬國立學校、機構之國有公用不動產設置太陽光電發電設備標租案」，並配合廠商現勘。
37.協調成大資源處理中心處理本校有害事業廢棄物(實驗室廢液)事宜，並依規定向台中市環保局申報。
38.出納組工作事項：
(1)辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
(2)辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
(3)辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4)辦理106學年度第二學期學雜費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜及零用金(小額)支付工作。
(7)配合學校校務基金運作辦理定期存款作業事宜。
(8)配合學校各項支出辦理支票開立支付作業。
(9)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(10)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(11)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(12)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制。
(13)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(14)完成本校經管帳戶清理相關業務。
(15)本校目前定存資金共計截至107/2/28總定存值1,186,764,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約145,808,028元（統計至107年03月03日）。
39.二月份電子支付款共支付27,263元。