107年2月總務簡訊
1.「工具機學院大樓新建工程」工程至107年1月底實際進度96.11%，目前進行電梯工程.石材工程.擋土牆水溝工程.景觀工程.鐵件工程.植栽工程.廁所隔間工程。
2.「新校區停車場、景觀及綠籬設施等新建工程」共分為三個工程標案，其中「道路AC舖設及排水溝工程」已於11月26日開工，工程至107年1月底預定進度50.89%，實際進度63.67%，預定於107年2月底完工。另「新校區環場人步道設置等工程」預定於107年2月21日申報開工。「新校區南側景觀及道路交通改善等工程」規劃資料已於107年1月17日通知德司丹聖公司辦理細部設計中，並預計107年2月14日完成細部設計。
3.「新校區開發案環境影響差異分析」已於本案業於107年2月8日召開本案工作會議，目前已請廠商依會議結論辦理資料修正事宜。
4.「校園景觀美化及保育區整地等工程委託技術服務」業於107年1月25日完成議價，目前辦理本案訂約事宜。
5.「工具機學院大樓公共藝術設置」案已於106年12月27日辦理公開徵選初選會議，並選出前三名廠商進入決選階段；本校定於107年2月13日提送決選文件(期限)，預計於2月份續辦師生參與。
6.「誠樸館結構補強工程」於107年1月18日工程開標(並決標)，完成訂約作業後廠商申報於107年2月1日開工，完工期限為6月15日。
7.「工業工程管理館與工程館間步道延伸等工程委託技術服務」案目前已上網公開招標中，預定於2月27日開標。
8.「工程館等建築物電梯汰換工程」案已完成評選會議，目前簽辦評選結果中。
9.「新校區運動場看臺工程」擬委託建築師辦理規劃設計監造，並已於107年2月9日成立評選小組，續辦委託技術服務招標文件及上網公告。
10.「青永館室內運動空間及國秀樓梯間改善工程」經使用單位提出需求，本組業於107年2月7日估算工程總經費，並於107年2月13日與建築師完成委託技術服務議價作業。
11.積極辦理新校區環境清潔維護並保持道路、停車場清潔。
12.持續督導及維護本校環境清潔及場地管理等各項事務支援工作。
13.為維護校園環境整潔於1月15日至1月31日進行全校割草作業。
14.107年1月份大型廢棄物(桌子、椅子、大型看板…等)已於107年1月29日清運完畢。目前彈藥庫垃圾子母車僅提供清運一般垃圾。
15.持續受理本校場地借用事宜，107年1月份申請時數計2636小時。
16.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
17.辦理本校圖書館「2018年外文期刊」採購案，並於107年1月4日決標。
18.持續辦理勞健保加退保事宜。
19.積極處理本校事務支援申請案件，107年1月份申請件數計58件。
20.駐警隊工作報告：
(1)協助調閱監視畫面計4件。
1. )107年1月10日管考案「請總務處就入校貴賓停車費之收取、禮遇等實務問題制（修）定SOP、QA並廣為宣導」准予結案。
2. )107年1月8日至1月26日受理兼任老師106學年度第2學期第一梯次停車識別證之申辦。
3. )107年1月30日函頒本校車輛管理辦法、汽機車停車場管理費收費要點部分條文修訂案。
21.完成財物報廢品拍賣事宜。
22.辦理盤點計畫作業。
23.製作國有財產增減表及增減結存表月報，並函報教育部。
24.製作全校財產、非消耗品及無形資產之入帳、減損相關表件。
25.辦理固定資產攤提折舊作業。
26.辦理庫發品發放及結存統計作業。
27.完成土地被占用案報部相關事宜。
28.完成地下水權展限案及現場會勘。
29.辦理107年公告地價調整及財產卡修改業務。
30.本校107年1月份線上簽核公文績效指標82.06%(1441/1756)，其中全程線上簽核公文佔收創文比率80.64%(1441/1787)。
31.本處107年1月份線上簽核公文比率80.60%(162/201)，其中線上簽核公文佔收創文比率72.97%(162/222)請各組呼籲同仁儘量使用電子公文簽核或發文，以提高電子公文績效。
32.107年1月份公文線上簽核，線上簽核公文轉紙本數43件，自創簽稿數(包含紙本及線上簽核)604件，其中全程線上簽核數308件，電子公文(當月結案)歸檔1797件，發文平均使用日數為2.66。
33.完成106 學年度第2 學期新卸任一、二級主管之電子公文異動設定，移交待核示公文之流程異動。
34.完成「106 年提升檔案管理績效計畫」成果報告及收支結算表報部作業。
35.本校107年度各單位採購案業已開始，各單位辦理採購時仍應遵守政府綠色採購政策，選用具環保標章之物品，教育部規定本年度仍需達90% 標準之要求，請各單位賡續配合。
36.辦理全校107年度公共意外責任險投保事宜。
37辦理經濟部能源局「106年度非生產性質行業能源查核網路申報」。
38出納組工作事項：
(1)辦理全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
(2)辦理各項款項代扣及解繳銀行作業。
(3)辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4)辦理106學年度第二學期學雜費製單及收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
(7)辦理零用金(小額)支付工作。
(8)配合學校校務基金運作辦理定期存款作業事宜。
(9)配合學校各項支出辦理支票開立支付作業。
(10)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(11)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(12)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(13)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制。
(14)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
(15)完成本校經管帳戶清理相關業務。
39.本校目前定存資金共計截至107年1月31日總定存值1,186,764,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約74,223,341元（統計至107年02月03日）。
40.一月份電子支付款共支付6,468,116元。