106年7月總務簡訊
1. 「工具機學院大樓新建工程」至6月底預定進度43.9%，實際進度54.11%，進行南棟電梯組立安裝.門窗組立.室內泥作.金屬屋頂材料進場及北棟室內外牆工程.油漆批土工程.門窗組立.外牆泥作工程施作。
2. 「新校區停車場、景觀及綠籬設施等新建工程」委託技術服務工作採購案於7月5日召開本採購規劃方針討論會議，且廠商於7月5日將本案道路AC舖設及排水溝工程細部設計資料函送本校，目前營繕組刻正辦理審查事宜。
3. 「新校區開發案環境影響差異分析」案業於106年5月3日簽奉核准辦理，於6月8日成立評選小組，並於7月3日簽准上網招標，目前刻正辦理公告招標事宜。
4. 「工具機學院大樓公共藝術設置計畫委託專業服務案」廠商已提送工作計畫並於7月3日提報公共藝術設置計畫書(草案)，預計於7月20日召開第一次執行小組會議。
5. 「國秀樓無障礙廁所改善及資工系等整修工程」建築師於6月28日提送預算書圖，本組及使用單位審查完畢後，已於7月4日簽送公開招標發包簽呈(呈核中)。
6. 「誠樸館結構補強工程」委託技術服務案營繕組已於6月29日簽核公開取得企劃書。
7. 「校園風雨走廊新建工程」案於6月27日批示，俟評估方案凝聚共識再行施做。
8. 「工業工程管理館與工程館間步道延伸等工程委託技術服務」正進行規劃設計中。
9. 「管理館ACB汰換更新」案已於6月22日完工，並於 7月10日完成驗收事宜。
10. 「工程館等建築物電梯汰換工程」目前正辦理委託技術服務中。
11.為維護校園環境清潔已於6月21日至7月5日進行全校割草作業。
12.持續受理本校場地借用事宜，106年6月份申請時數計3493小時。
13.持續辦理本校各單位設備、儀器及勞務等各項採購作業及驗收作業。
  (1) 本年度全校設備費149,126,000元，截至6月30日止已支付22,985,623元。
  (2) 6月份辦理各單位財務採購案決標金額約計1754萬餘元。
  (3) 6月份辦理各單位勞務採購案決標金額約計190萬餘元。
  (4) 於106年6月9日發信通知各單位儘速提出採購案。
  (5) 於106年6月15日發信通知各單位注意採購法103條事項。
14.持續辦理勞健保加退保事宜。
15.本校事務支援申請案件，106年6月份申請件數計76件。
16. 於106年6月29日召開106年度第三次勞工退休準備金監督委員會會議。
17. 106年6月駐警隊重點工作項目：
	日期/工作事項	工作內容
1	調閱監視畫面	協助調閱監視畫面9件
2	借用本校場地	借用本校場地舉辦活動：美安美台有限公司，共計兩場。
3	6/1簽汽機車管理系統租賃合約	與拓盛科技有限公司簽訂Web版汽機車管理系統租賃合約。
4	6/8函頒監視錄影系統調閱要點	訂本校公共區域監視錄影系統調閱要點，以管理本校監視錄影系統設置與調閱。
5	6/10支援畢業典禮	支援本校畢業典禮交通導引工作
6	6/22行政會議修法通過	召開本學年度第二學期第四次行政會議，本次會議提案審議通過有：本校汽機車停車場管理費收費要點、本校車輛管理辦法。
7	6/23簽維護合約	與優聯科技股份有限公司簽訂進出校園系統及自動收費系統全責維護合約。
8	6/1 ～6/18 / 受理申辦團體停車證	辦理學生汽、機車團體停車證。
9	6/19 ～6/30 / 受理申辦個人停車證	辦理學生汽、機車個人停車證。
10	門禁改善措施案	處理有關工業工程與管理館、研發大樓、休管系、文創系、機械大樓、行政大樓門禁改善措施案。
11	自動收費系統故障案	6/3因雷擊進出校園及自動收費系統故障，於6/27/修復。
12	電梯故障案	6/7、6/12處理管理館電梯故障案，並於當日請工程師前來修復。

18.訂於8月16日召開106學年度第1學期第1次校園規劃小組會議。
19.本年度財產盤點業務即將完成。
20.依據公文時效統計，部分公文或因會簽(辦)單位較多，或因未落實職務代理機制，以致影響整體公文時效表現。謹節錄行政院研究發展考核委員會「 文書流程管理作業規範」規定，請參考：
(1)經辦文件：
確遵「文書處理手冊」規定辦理，基於自我管理及目標管理原則，應確保公文品質與時效，並依規定期限辦結。自簽辦之日起至發文之日止，應主動注意簽辦、會辦、陳核、發文、送達等處理流程之查催，如有查催困難情事，應即時向單位主管或文書單位反映處理；必須展期時，報請權責主管核准；但累積展期30日以上時，應報請機關首長或幕僚長核准，並會知專責管制單位列入管制。所稱「累積展期30日以上」日數之計算是否包含假日，依本作業規範第12點辦理。
(2)管制會稿、會辦時效：確遵文書處理手冊文書簡化精神辦理，即急要文件須會辦者應進行親會面洽、同一文件請3個以上單位會核，以同時送會為原則；會辦之文件，受會單位應視同速件，並依收發文程序辦理。無論送會或收會均應管制時間，受會單位如不能依限退回時，應將原因、理由及預定時間通知送會機關（單位）。
綜合以上，請各單位登記桌或核稿同仁，協助單位主管掌握公文處理品質與時效，共同促進公文時效。
21.本校106年度綠色採購比例，截至6月底止為99.6%，已達教育部規定本年度需達90% 標準。
22.辦理本校本(106)年度上半年污水處理水質檢驗及申報事宜。
23.辦理本校本(106)年度第2季毒性化學物質使用量申報事宜。
24.辦理本校105年度環保支出統計調查，並依限陳報行政院環保署。
25.有關本校各系所實驗場所安全衛生巡查，預定本(106)年7、8月間實施，確切巡查時間將另行通知各受檢單位。
26.出納組辦理事項：
(1)全校教職員工薪資、鐘點費及各項補助款清冊製作及入帳事宜。
(2)各項款項代扣及解繳銀行作業及零用金(小額)支付工作。
(3)辦理學校教職員工升等晉級等薪資清冊製作及劃撥入帳作業。
(4)辦理105學年度暑期暑修費收入解繳、統計分析等事宜。
(5)配合採購、營繕等工程辦理收、退保證（固）金等事宜。
(6)辦理推廣教育、建教合作招生收費事宜。
(7)配合學校校務基金運作辦理定期存款。
(8)各項支出辦理支票開立支付作業。
(9)辦理政府網路採購卡電子支付作業加速支付。
(10)辦理二代健保補充保費扣繳匯整相關事宜。
(11)辦理多功能自動繳費機之收費相關業務。
(12)完成日報表、月報表、銀行往來調解表之編制。
(13)完成經管帳戶清理相關業務。
(14)完成所得稅併稅作業及所得稅單據(扣繳憑單)電子化相關業務。
27本校目前定存資金共計截至106/06/30總定存值1,186,764,438元，校務基金活儲專戶帳上結存約306,158,918元（統計至106年07月03日）。
28.六月份電子支付款共支付2,070,620元。