國立勤益科技大學資本支出考核機制

中華民國96年1月10日勤技總字第0961200001 號函發布

中華民國96年7月12日勤益科大總字第0961200312 號函發布

中華民國97年12月25日97學年度第4次行政會議修正第4點及第5點

第一條    為提高本校資本支出執行率，訂定「國立勤益科技大學資本支出考核機制」（以下簡稱本機制）。

第二條    資本分為1.土地、2.土地改良物、3.房屋及建築、4.機械及設備、5.交通及運輸設備及6.什項設備，其中4-6 項統稱為設備費。

第三條    土地、土地改良物、房屋及建築三項移至總務處依計畫執行，設備費(包括行政單位及教學單位)由秘書室、會計室、研發處及總務處於每年元月底前分配完成移至各單位控管執行，會計室將各單位預算執行情形，於每月10 日前列表（執行情形表）告知各單位。

- 各單位設備費動支率（累計預算登錄數／各單位總預算數）進度控管標準如下：

四月底：60%。

五月底：70%。

六月底：80%。

七月底：85%。

八月底：90%。

九月底：95%。

十月底：100%。

動支率未符前項標準單位，其未登錄數由會計室逕予收回並歸還至校控設備費。

- 各單位設備費達成率（累計實付金額數／各單位總預算數），進度控管標準如下：

四月底：50%。

五月底：60%。

六月底：70%。

七月底：80%。

八月底：85%。

九月底：90%。

十月底：95%。

十一月底：100%。

達成率未符前項標準單位，應於次月15日前填報無法達成理由書陳報校長。

第六條    每年度設備費分配將依據各單位上一年度預算達成率之優窳作為分配之準則。

第七條    土地、土地改良物、房屋及建築等三項，若不可抗拒因素或政策改變，應將不足經費或無法執行經費，由總務處簽請校長補足或移至設備費使用。

第八條    各單位設備費若因考量特殊情形無法達到動支率，應於執行稽核前填報無法達成理由書陳請校長同意後則不受本機制第四條條文之約束。

第九條    本機制經行政會議同意後實施，修正時亦同。